富嘉云平台二次开发合同

基于 PACK 厂微信小程序接入配置方案

| 合同名称 | 富嘉云平台二次开发合同 |
| --- | --- |
| 甲方 | 深圳市富嘉电源科技有限公司 |
| 乙方 | 深圳市圆圆正正科技有限公司 |
| 项目内容 | 富嘉云平台多微信小程序接入二次开发（基于 PACK 厂配置方案） |
| 合同金额 | 人民币 6,000 元（大写：陆仟元整） |
| 开发周期 | 2 周，自乙方收到首期款并取得甲方必要资料之日起计算 |

第一条 项目背景与合同目的

甲方因业务发展需要，希望在富嘉云平台现有系统基础上，支持租户下多个 PACK 厂对接微信小程序，并对小程序首页 Banner、微信登录注册入口、关于我们、隐私协议、用户政策等内容进行配置化管理。

乙方根据甲方确认的“方案一：基于 PACK 厂的小程序配置方案”，为甲方提供富嘉云平台二次开发服务。双方经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第二条 开发范围与交付内容

本项目开发范围以 PACK 厂层级的小程序接入配置为基础，不新增 OEM 客户管理模块，不调整现有电池生命周期层级。乙方应完成以下工作：

- 后端新增 PACK 厂维度的小程序配置能力，支持小程序接入信息保存与查询。

- WEB 后台在 PACK 厂管理或现有机构管理入口中增加微信小程序配置表单。

- 微信小程序首页顶部 Banner 图片支持后台配置；未配置时保留系统默认图片。

- 微信小程序端登录/注册隐藏手机号和邮箱注册入口，仅保留微信用户体系登录/注册方式。

- 微信小程序“我的”页面中的“关于我们”“隐私协议”“用户政策”支持按 PACK 厂小程序单独配置。

- 完成后台、后端、移动端联调，覆盖主要登录、配置读取、内容展示路径，并提供必要交付说明。

开发内容与费用明细

| 序号 | 模块 | 开发内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端小程序配置 | 新增 PACK 厂维度的小程序配置数据结构、配置保存/查询接口，支持 AppID、AppSecret 等基础接入信息维护。 | 1,200 元 |
| 2 | 后台管理页面 | 在现有 PACK 厂管理或机构管理入口中增加微信小程序配置表单，支持配置查看、编辑、启停等基础操作。 | 1,000 元 |
| 3 | 首页 Banner 配置 | 增加小程序首页顶部 Banner 配置能力，移动端进入小程序后按对应配置展示；未配置时保留现有默认图。 | 900 元 |
| 4 | 微信登录注册调整 | 微信小程序端隐藏手机号、邮箱注册入口，仅保留微信用户体系登录/注册流程。 | 900 元 |
| 5 | 关于我们与协议配置 | 支持按 PACK 厂小程序单独配置“关于我们”“隐私协议”“用户政策”，移动端按当前小程序读取展示。 | 1,000 元 |
| 6 | 联调、测试与文档 | 完成后台、后端、移动端联调，覆盖主要登录、配置读取、内容展示路径，并整理交付说明。 | 1,000 元 |
|  | 合计 |  | 6,000 元 |

第三条 不包含事项

除本合同第二条明确列明的开发内容外，以下事项不包含在本合同服务范围内：

不新增 OEM 客户管理模块。

不新增 OEM 类型的 WEB 端账号、菜单、权限、数据范围。

不调整电池生命周期中的出厂对象、流转层级及相关业务规则。

不处理 OEM 与 PACK 厂之间的上下级关系维护。

不包含微信小程序账号申请、主体认证、备案、微信平台审核、微信支付配置及其他第三方平台费用。

不包含除“关于我们、隐私协议、用户政策、首页 Banner”之外的更多内容运营页面或营销活动功能。

第四条 开发周期

本项目预计开发周期为 2 周。开发周期自乙方收到首期款且甲方提供必要开发资料之日起计算。因甲方资料提供延迟、需求变更、第三方平台审核或接口限制等非乙方原因导致延期的，项目周期相应顺延。

| 阶段 | 时间 | 主要交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求确认、数据结构与接口开发、后台配置页面开发 | 完成后端配置能力和 WEB 管理入口。 |
| 第 2 周 | 移动端适配、登录注册调整、内容页面联调、测试修复 | 完成小程序端配置读取和整体交付测试。 |

第五条 合同金额与付款方式

本合同总金额为人民币 6,000 元，大写：陆仟元整。双方约定按以下方式付款：

| 付款节点 | 付款条件 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 首期款 | 合同签订后 3 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50%。 | 3,000 元 |
| 尾款 | 项目验收通过后 3 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50%。 | 3,000 元 |
| 合计 |  | 6,000 元 |

如甲方要求乙方开具发票，发票类型、税率及开票信息由双方在正式签署或付款前另行确认；如报价未明确含税，则以双方最终书面确认为准。

第六条 甲方责任

甲方应按本合同约定及时支付开发费用。

甲方应及时提供项目开发所需资料，包括但不限于微信小程序 AppID、AppSecret、测试账号、Banner 图片、关于我们内容、隐私协议、用户政策及其他必要配置资料。

甲方应安排人员参与需求确认、测试反馈和验收确认。

甲方应保证其提供的资料、图片、协议文本、账号信息等内容合法、真实、有效，并自行承担因资料内容或第三方平台资质问题导致的责任。

第七条 乙方责任

乙方应按照本合同约定的范围、周期和质量要求完成开发工作。

乙方应在开发过程中对甲方提出的合理问题进行沟通，并在交付前完成必要的自测和联调。

乙方应对项目开发过程中获知的甲方业务资料、账号信息、技术资料承担保密义务。

乙方应在验收通过后提供 30 日免费缺陷修复服务，修复范围限于本合同开发内容自身缺陷，不包含新增需求、第三方平台变化或甲方自行修改导致的问题。

第八条 验收标准与验收流程

乙方完成开发并部署至双方确认的测试或生产环境后，向甲方提交验收通知。

甲方应在收到验收通知后 5 个工作日内完成验收或提出书面修改意见。

如甲方未在上述期限内提出书面异议，且系统功能可正常使用，视为项目验收通过。

验收以本合同第二条及附件一所列功能为标准。新增需求、范围外优化、历史数据清理、第三方平台审核等事项不作为本项目验收阻却条件。

第九条 需求变更

项目执行过程中，如甲方提出超出本合同范围的新增功能、流程调整、页面重构、权限扩展、数据迁移或其他变更，双方应另行确认变更范围、费用及周期。未经双方书面确认的需求变更，乙方有权暂不实施。

第十条 知识产权与使用权

甲方按合同约定付清全部款项后，取得本项目交付成果在富嘉云平台业务范围内的使用权。

乙方在项目实施前已拥有的通用框架、基础组件、公共工具、技术方案、开发经验及可复用代码仍归乙方所有。

项目中涉及的开源软件、第三方 SDK、微信平台能力等，其权利归属和使用限制按对应许可协议或平台规则执行。

未经对方书面同意，任何一方不得将对方商业资料、技术资料、账号密钥等用于本合同以外目的。

第十一条 保密条款

双方应对在合作过程中获悉的对方商业秘密、技术资料、系统账号、客户资料、运营数据等非公开信息承担保密义务。未经信息披露方书面同意，任何一方不得向第三方披露、转让或用于本合同以外目的。法律法规、监管机关或司法机关要求披露的除外，但披露方应在法律允许范围内及时通知对方。

第十二条 违约责任

甲方未按约定付款的，每逾期一日，应按逾期未付款金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过 10 个工作日的，乙方有权暂停开发或交付，项目周期相应顺延。

乙方无正当理由未按合同约定完成开发且逾期超过 10 个工作日的，甲方有权要求乙方限期整改；因甲方资料延迟、需求变更、第三方平台限制、不可抗力等原因导致的延期不视为乙方违约。

任何一方违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

第十三条 不可抗力

因自然灾害、政府行为、法律政策变化、网络中断、微信平台政策或接口调整、第三方服务异常及其他不可预见、不可避免且不可克服的事件导致合同不能履行或延期履行的，受影响一方不承担违约责任，但应及时通知对方并采取合理措施减少损失。

第十四条 争议解决

本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

本合同自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与正文具有同等法律效力。

附件一：项目范围确认

本项目采用“方案一：基于 PACK 厂的小程序配置方案”。项目范围以本附件所列功能为准：

- 以现有机构用户中的 PACK 厂层级作为小程序配置入口。

- 后台新增 PACK 厂微信小程序配置能力。

- 移动端首页顶部 Banner 图片支持配置化。

- 微信小程序端隐藏手机号和邮箱注册入口，仅允许微信用户体系登录注册。

- 关于我们、隐私协议、用户政策支持按 PACK 厂小程序单独配置。

- 不新增 OEM 客户层级，不调整电池生命周期管理。

签署页

以下无正文，为《富嘉云平台二次开发合同》签署页。

| 甲方：深圳市富嘉电源科技有限公司 | 乙方：深圳市圆圆正正科技有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 授权代表签字： |
| 盖章： | 盖章： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |