富嘉云平台二次开发合同

移动端用户质保信息功能开发

| 合同名称 | 富嘉云平台二次开发合同 |
| --- | --- |
| 甲方 | 深圳市富嘉电源科技有限公司 |
| 乙方 | 深圳市圆圆正正科技有限公司 |
| 项目内容 | 富嘉云平台移动端用户质保信息功能二次开发 |
| 合同金额 | 人民币 4,500 元（大写：肆仟伍佰元整） |
| 开发周期 | 1 周，自乙方收到首期款并取得甲方必要资料之日起计算 |

第一条 项目背景与合同目的

甲方因业务发展需要，希望在富嘉云平台现有系统基础上新增移动端用户质保信息功能。用户初次绑定电池设备后，可填写本人质保联系人信息，包括姓名、联系电话，便于后续维修、保养和售后服务跟进。考虑 APP 存在国外使用场景，移动端质保信息仅做引导填写，不作为用户继续使用 APP 或小程序的强制条件。

同时，甲方希望云平台端在电池激活后自动计算质保到期时间，并支持后台针对单台电池单独修改质保时长，以满足多设备质保年限不统一的业务情况。乙方根据甲方确认的报价方案，为甲方提供富嘉云平台二次开发服务。双方经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第二条 开发范围与交付内容

本项目开发范围以现有富嘉云平台移动端、后端服务和 WEB 后台为基础，乙方应完成以下工作：

移动端“我的”页面新增“质保信息”菜单入口。

移动端质保信息页面展示用户本人质保基本信息，以及关联电池质保卡片。

移动端支持用户填写、跳过或后续更新姓名、联系电话；仅引导填写，不强制填写，不阻断用户继续使用。

移动端电池质保卡片展示电池序列号、激活日期、质保截止日期。

后端新增或扩展用户质保信息存储、查询、保存接口，并返回用户关联电池质保列表。

电池激活后，云平台根据激活日期自动计算质保截止日期。

WEB 后台“BMS 管理 > 电池列表 > 电池详情”新增“质保”Tab，展示绑定用户、质保联系人、激活日期、质保截止日期和当前质保时长。

WEB 后台支持针对单台电池单独修改质保时长，支持多设备质保年限不统一。

完成移动端、后端、WEB 后台联调测试，并提供必要交付说明。

开发内容与费用明细

| 序号 | 模块 | 开发内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动端入口与质保信息页面 | 在移动端“我的”页面新增“质保信息”菜单入口；进入后展示当前用户质保基本信息、已关联电池质保卡片；未填写姓名、联系电话时做引导提示，但不强制填写、不阻断用户继续使用。 | 1,000 元 |
| 2 | 移动端质保信息填写与保存 | 支持用户维护本人姓名、联系电话；完成表单校验、保存接口对接、保存成功后的页面回显与状态刷新；用户可跳过填写。 | 700 元 |
| 3 | 移动端电池质保卡片展示 | 展示用户已绑定电池的质保卡片信息，包括电池序列号、激活日期、质保截止日期；无绑定电池、未填写质保信息或无质保数据时提供空状态提示。 | 700 元 |
| 4 | 后端数据与接口支持 | 新增/扩展用户质保信息存储与接口能力；电池激活后自动计算质保截止日期；支持移动端查询、保存用户质保信息，并返回用户关联电池质保列表。 | 900 元 |
| 5 | WEB 后台电池详情质保 Tab | 在后台管理“BMS 管理 > 电池列表 > 电池详情”中新增“质保”Tab，展示该电池关联绑定用户基本信息、用户填写的质保信息、激活日期、质保截止日期，并支持单台电池质保时长单独修改。 | 800 元 |
| 6 | 联调、测试与交付说明 | 完成移动端、后端、WEB 后台联调，覆盖首次填写、跳过填写、再次编辑、已绑定电池展示、电池详情查看、质保时长修改等主要流程，并补充交付说明。 | 400 元 |
|  | 合计 |  | 4,500 元 |

第三条 不包含事项

除本合同第二条明确列明的开发内容外，以下事项不包含在本合同服务范围内：

不包含复杂售后工单、维修工单、保养工单流程。

不包含质保规则的复杂批量配置化，例如按不同客户、型号、批次自动套用不同质保年限；本项目仅包含电池激活后默认计算质保截止日期，以及后台对单台电池单独修改质保时长。

不包含历史存量电池质保信息的大规模人工清洗或批量导入。

不包含短信、电话外呼、公众号通知等售后触达能力。

不包含新的后台统计报表、质保到期提醒列表或质保运营看板。

第四条 开发周期

本项目预计开发周期为 1 周。开发周期自乙方收到首期款且甲方提供必要开发资料之日起计算。因甲方资料提供延迟、需求变更、第三方接口限制或其他非乙方原因导致延期的，项目周期相应顺延。

| 阶段 | 时间 | 主要交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-2 天 | 需求确认、数据结构与后端接口开发 | 完成用户质保信息存储、查询、保存接口、电池激活后质保到期计算及电池质保数据返回。 |
| 第 3-4 天 | 移动端页面开发与接口联调 | 完成“我的”入口、质保信息页面、表单填写/跳过和电池质保卡片展示。 |
| 第 5 天 | WEB 后台电池详情质保 Tab 开发 | 完成电池详情页质保信息展示和单台电池质保时长修改。 |
| 第 6-7 天 | 联调测试、问题修复、交付整理 | 完成主要流程回归、边界情况处理和交付说明。 |

第五条 合同金额与付款方式

本合同总金额为人民币 4,500 元，大写：肆仟伍佰元整。双方约定按以下方式付款：

| 付款节点 | 付款条件 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 首期款 | 合同签订后 3 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50%。 | 2,250 元 |
| 尾款 | 项目验收通过后 3 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50%。 | 2,250 元 |
| 合计 |  | 4,500 元 |

如甲方要求乙方开具发票，发票类型、税率及开票信息由双方在正式签署或付款前另行确认；如报价未明确含税，则以双方最终书面确认为准。

第六条 甲方责任

甲方应按本合同约定及时支付开发费用。

甲方应及时提供项目开发所需资料，包括但不限于现有质保规则口径、测试账号、电池测试数据、页面确认意见及其他必要资料。

甲方应安排人员参与需求确认、测试反馈和验收确认。

甲方应保证其提供的资料、业务规则、账号信息等内容合法、真实、有效，并自行承担因资料内容或第三方平台资质问题导致的责任。

第七条 乙方责任

乙方应按照本合同约定的范围、周期和质量要求完成开发工作。

乙方应在开发过程中对甲方提出的合理问题进行沟通，并在交付前完成必要的自测和联调。

乙方应对项目开发过程中获知的甲方业务资料、账号信息、技术资料承担保密义务。

乙方应在验收通过后提供 30 日免费缺陷修复服务，修复范围限于本合同开发内容自身缺陷，不包含新增需求、第三方平台变化或甲方自行修改导致的问题。

第八条 验收标准与验收流程

乙方完成开发并部署至双方确认的测试或生产环境后，向甲方提交验收通知。

甲方应在收到验收通知后 5 个工作日内完成验收或提出书面修改意见。

如甲方未在上述期限内提出书面异议，且系统功能可正常使用，视为项目验收通过。

验收以本合同第二条及附件一所列功能为标准。新增需求、范围外优化、历史数据清理、第三方接口限制等事项不作为本项目验收阻却条件。

第九条 需求变更

项目执行过程中，如甲方提出超出本合同范围的新增功能、流程调整、页面重构、权限扩展、数据迁移或其他变更，双方应另行确认变更范围、费用及周期。未经双方书面确认的需求变更，乙方有权暂不实施。

第十条 知识产权与使用权

甲方按合同约定付清全部款项后，取得本项目交付成果在富嘉云平台业务范围内的使用权。

乙方在项目实施前已拥有的通用框架、基础组件、公共工具、技术方案、开发经验及可复用代码仍归乙方所有。

项目中涉及的开源软件、第三方 SDK、平台能力等，其权利归属和使用限制按对应许可协议或平台规则执行。

未经对方书面同意，任何一方不得将对方商业资料、技术资料、账号密钥等用于本合同以外目的。

第十一条 保密条款

双方应对在合作过程中获悉的对方商业秘密、技术资料、系统账号、客户资料、运营数据等非公开信息承担保密义务。未经信息披露方书面同意，任何一方不得向第三方披露、转让或用于本合同以外目的。法律法规、监管机关或司法机关要求披露的除外，但披露方应在法律允许范围内及时通知对方。

第十二条 违约责任

甲方未按约定付款的，每逾期一日，应按逾期未付款金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过 10 个工作日的，乙方有权暂停开发或交付，项目周期相应顺延。

乙方无正当理由未按合同约定完成开发且逾期超过 10 个工作日的，甲方有权要求乙方限期整改；因甲方资料延迟、需求变更、第三方平台限制、不可抗力等原因导致的延期不视为乙方违约。

任何一方违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

第十三条 不可抗力

因自然灾害、政府行为、法律政策变化、网络中断、第三方服务异常及其他不可预见、不可避免且不可克服的事件导致合同不能履行或延期履行的，受影响一方不承担违约责任，但应及时通知对方并采取合理措施减少损失。

第十四条 争议解决

本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

本合同自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与正文具有同等法律效力。

附件一：项目范围确认

本项目为“移动端用户质保信息功能开发”。项目范围以本附件所列功能为准：

移动端“我的 > 质保信息”入口和页面。

用户质保基本信息填写、保存和回显能力；移动端仅引导填写，不强制填写。

用户关联电池质保卡片展示。

电池激活后的质保截止日期自动计算能力。

WEB 后台电池详情“质保”Tab。

WEB 后台单台电池质保时长修改能力，支持多设备质保年限不统一。

基础联调测试和交付说明。

签署页

以下无正文，为《富嘉云平台二次开发合同》签署页。

| 甲方：深圳市富嘉电源科技有限公司 | 乙方：深圳市圆圆正正科技有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 授权代表签字： |
| 盖章： | 盖章： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |