移动端用户质保信息功能开发报价方案

报价总价：4,500 元人民币    开发周期：1 周    日期：2026-06-23

本次报价用于新增移动端用户质保信息填写与展示、后台电池详情质保信息查看、激活后质保到期自动计算以及单台电池质保时长维护能力。

日期：2026-06-23

# 一、需求背景

客户希望在富嘉云平台移动端新增用户质保信息能力：用户初次绑定电池设备后，可填写自己的质保联系人信息，包括姓名、联系电话，便于后续维修、保养和售后服务跟进。考虑 APP 存在国外使用场景，移动端质保信息仅做引导填写，不作为用户继续使用 APP 或小程序的强制条件。

同时，WEB 后台需要在 BMS 管理的电池详情页补充质保信息查看能力，方便管理人员在查看单个电池时同步了解该电池绑定用户、用户填写的质保信息、激活日期和质保截止日期。云平台端在电池激活后自动计算质保到期时间，并支持后台针对单台电池单独修改质保时长，以满足多设备质保年限不统一的业务情况。

本次开发目标是在现有移动端和后台管理基础上补充质保信息闭环，并在现有电池激活逻辑上补充质保到期日期计算与单台设备质保时长维护能力。

# 二、建设内容与报价拆分

本次开发总价为 4,500 元人民币，开发周期预计 1 周。具体拆分如下：

| 序号 | 模块 | 工作内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动端入口与质保信息页面 | 在移动端“我的”页面新增“质保信息”菜单入口；进入后展示当前用户质保基本信息、已关联电池质保卡片；未填写姓名、联系电话时做引导提示，但不强制填写、不阻断用户继续使用 | 1,000 元 |
| 2 | 移动端质保信息填写与保存 | 支持用户维护本人姓名、联系电话；完成表单校验、保存接口对接、保存成功后的页面回显与状态刷新；用户可跳过填写 | 700 元 |
| 3 | 移动端电池质保卡片展示 | 展示用户已绑定电池的质保卡片信息，包括电池序列号、激活日期、质保截止日期；无绑定电池、未填写质保信息或无质保数据时提供空状态提示 | 700 元 |
| 4 | 后端数据与接口支持 | 新增/扩展用户质保信息存储与接口能力；电池激活后自动计算质保截止日期；支持移动端查询、保存用户质保信息，并返回用户关联电池质保列表 | 900 元 |
| 5 | WEB 后台电池详情质保 Tab | 在后台管理 “BMS 管理 > 电池列表 > 电池详情” 中新增“质保”Tab，展示该电池关联绑定用户基本信息、用户填写的质保信息、激活日期、质保截止日期，并支持单台电池质保时长单独修改 | 800 元 |
| 6 | 联调、测试与交付说明 | 完成移动端、后端、WEB 后台联调，覆盖首次填写、再次编辑、已绑定电池展示、电池详情查看等主要流程，并补充交付说明 | 400 元 |
|  | 合计 |  | 4,500 元 |

# 三、功能说明

## 3.1 移动端功能

在“我的”页面新增“质保信息”菜单入口。

用户进入质保信息页面后，可查看本人质保基本信息：

- 姓名 - 联系电话

如果用户未填写质保基本信息，页面展示引导填写入口，但不强制填写，不影响继续使用 APP 或小程序其他功能。

用户可填写、跳过或后续更新本人质保信息。

页面展示当前用户关联的电池质保卡片，卡片内容包括：

- 电池序列号 - 激活日期 - 质保截止日期

无质保信息、无绑定电池或数据缺失时，提供合理空状态提示。

## 3.2 云平台质保计算与维护

电池激活后，云平台根据激活日期自动计算质保截止日期。

后台支持针对单台电池单独修改质保时长。

系统支持不同设备使用不同质保年限，不要求所有设备质保年限统一。

修改单台电池质保时长后，该电池质保截止日期同步更新，并在移动端质保卡片和后台电池详情中展示。

## 3.3 WEB 后台功能

在 “BMS 管理 > 电池列表 > 电池详情” 页面新增“质保”Tab。

“质保”Tab 展示该电池关联绑定用户信息，包括：

- 绑定用户基本信息 - 用户填写的质保姓名 - 用户填写的质保联系电话 - 电池激活日期 - 电池质保截止日期 - 当前质保时长

支持后台人员单独调整当前电池的质保时长，用于处理不同设备质保年限不统一的情况。

若电池未绑定用户或用户未填写质保信息，则展示空状态或“未填写”状态，方便后台人员识别。

# 四、开发周期计划

预计开发周期：1 周。

| 阶段 | 时间 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-2 天 | 需求确认、数据结构与后端接口开发 | 完成用户质保信息存储、查询、保存接口、电池激活后质保到期计算及电池质保数据返回 |
| 第 3-4 天 | 移动端页面开发与接口联调 | 完成“我的”入口、质保信息页面、表单填写和电池质保卡片展示 |
| 第 5 天 | WEB 后台电池详情质保 Tab 开发 | 完成电池详情页质保信息展示和单台电池质保时长修改 |
| 第 6-7 天 | 联调测试、问题修复、交付整理 | 完成主要流程回归、边界情况处理和交付说明 |

# 五、交付范围

本次交付包含：

移动端“我的 > 质保信息”入口和页面。

用户质保基本信息填写、保存和回显能力；移动端仅引导填写，不强制填写。

用户关联电池质保卡片展示。

电池激活后的质保截止日期自动计算能力。

后端质保信息相关接口和必要的数据结构调整。

WEB 后台电池详情“质保”Tab。

WEB 后台单台电池质保时长修改能力，支持多设备质保年限不统一。

基础联调测试和交付说明。

# 六、范围边界

本次报价不包含以下内容：

不包含复杂售后工单、维修工单、保养工单流程。

不包含质保规则的复杂批量配置化，例如按不同客户、型号、批次自动套用不同质保年限；本次仅包含电池激活后默认计算质保截止日期，以及后台对单台电池单独修改质保时长。

不包含历史存量电池质保信息的大规模人工清洗或批量导入。

不包含短信、电话外呼、公众号通知等售后触达能力。

不包含新的后台统计报表、质保到期提醒列表或质保运营看板。

如客户后续需要扩展售后工单、按客户/型号/批次的质保规则配置、到期提醒、批量导入或统计报表，可在本次功能基础上另行评估。

# 七、报价说明

本次开发总价为 **4,500 元人民币**。

预计开发周期为 **1 周**，具体排期以双方确认需求和开发开始时间为准。

是否含税、付款节点、验收方式以双方最终合同或补充协议为准。

报价基于当前需求描述和现有系统能力评估，如客户新增需求或调整业务范围，双方另行确认工作量和费用。

乙方交付内容包括相关后端接口、WEB 后台页面、移动端页面、基础测试和交付说明。