富嘉云平台 项目验收清单

面向客户交付验收的功能、部署、数据、文档与移交确认表

| 项目名称 | 富嘉BMS 云平台 | 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付范围 | 后端服务、Web 管理平台、Uni-app 客户端、设备通信、OTA、运维文档 | 编制日期 | 2026-06-23 |
| 验收对象 | 客户业务代表、运维代表、测试代表、项目负责人 | 验收周期 | 按双方确认的验收计划执行 |
| 依据文件 | 需求文档、开发方案、接口/部署/测试文档、合同或变更单 | 使用方式 | 逐项勾选结果并登记问题编号 |

验收原则：以可演示、可复测、可留痕为准。功能项需在双方确认的测试环境或生产环境中完成验证；涉及设备通信、OTA、蓝牙、MQTT 的项目，应以真实设备或双方认可的测试设备完成闭环。

验收范围与判定

本清单覆盖 富嘉BMS云平台 项目主要交付内容：厂家/经销商/终端用户角色体系，电池设备全生命周期管理，Web 管理端，移动端/小程序端，蓝牙与 MQTT 通信，4G BMS/模块 OTA，后台 API、数据存储、部署运维与文档移交。

| 通过 | 验收项满足通过标准，现场验证或证据材料完整。 | 不通过 | 核心流程失败、数据错误、权限越权、接口不可用或无法复测。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不适用 | 合同或本阶段交付范围未包含，需双方注明原因。 | 有条件通过 | 存在非阻断问题，双方确认整改期限和关闭方式。 |

A. Web 管理平台验收

| 编号 | 验收项 | 验收方式 | 通过标准 | 结果/问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01 | 登录与权限菜单 | 使用不同角色登录 Web 管理平台 | 厂家、经销商等角色看到的菜单、按钮和数据权限符合授权范围。 | □通过 □不通过 |
| W-02 | 首页面板 | 查看厂家/经销商视角 Dashboard | 设备总数、在线数、激活数、告警概览、趋势和快捷入口展示正常。 | □通过 □不通过 |
| W-03 | 经销商管理 | 新增、编辑、禁用、查询经销商 | 经销商信息、账号状态、区域地址和名下统计可维护且数据隔离正确。 | □通过 □不通过 |
| W-04 | 终端用户管理 | 查询用户、查看绑定设备、执行解绑 | 终端用户列表、绑定关系、强制解绑权限符合业务规则。 | □通过 □不通过 |
| W-05 | 电池型号管理 | 新增、编辑、删除/禁用型号 | 型号名称、电压、容量、电芯数、功率、质保期等字段校验正确。 | □通过 □不通过 |
| W-06 | 电池/设备列表 | 按序列号、型号、状态、经销商、日期等筛选 | 列表字段、分页、搜索、详情入口、在线状态和固件版本展示准确。 | □通过 □不通过 |
| W-07 | 批量导入与导出 | 使用模板导入设备并导出筛选结果 | 导入校验、错误提示、批量分配、导出文件字段满足验收要求。 | □通过 □不通过 |
| W-08 | 设备转移与记录 | 将设备从厂家转移给经销商并查询记录 | 归属关系更新正确，转移前后数据权限同步变化，操作记录可追溯。 | □通过 □不通过 |
| W-09 | 设备详情与参数 | 打开电池详情，查看遥测、电芯、参数、历史数据 | SOC/SOH、电压、电流、温度、电芯矩阵、参数读取/修改显示正确。 | □通过 □不通过 |
| W-10 | 告警管理 | 查看告警概览、历史告警、处理状态 | 告警级别、类型、时间、处理备注和查询条件符合业务定义。 | □通过 □不通过 |
| W-11 | 维保与退换货 | 提交、审核、处理维保/退换货记录 | 流程状态、附件、处理意见、维修结果和权限控制完整。 | □通过 □不通过 |
| W-12 | OTA 管理 | 创建固件包、选择设备、下发升级任务并查看进度 | 版本校验、目标设备、任务状态、失败原因、升级记录可查询。 | □通过 □不通过 |
| W-13 | 操作日志 | 查询新增、编辑、删除、转移、OTA 等操作记录 | 操作人、角色、模块、时间、IP、操作内容可追溯。 | □通过 □不通过 |

B. 移动端与小程序验收

| 编号 | 验收项 | 验收方式 | 通过标准 | 结果/问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 登录/注册/找回密码 | 在 Android、iOS 或微信小程序执行账号流程 | 手机号、验证码、密码强度、错误提示、会话保持正常。 | □通过 □不通过 |
| M-02 | 扫码/UUID 添加设备 | 扫描设备二维码或输入/选择设备标识绑定 | 设备合法性校验、已绑定/未分配等失败提示准确，绑定成功后列表可见。 | □通过 □不通过 |
| M-03 | 设备列表 | 查看首页设备卡片、刷新、筛选、排序 | 设备名称、型号、SOC、在线状态、蓝牙/MQTT 状态显示清晰。 | □通过 □不通过 |
| M-04 | 电池控制面板 | 进入设备详情页查看实时数据 | 电压、电流、功率、SOC、SOH、质保、充放电状态刷新正常。 | □通过 □不通过 |
| M-05 | 电芯数据 | 查看电芯列表/矩阵、最高最低值、异常标识 | 电芯电压、温度、压差、均衡状态和异常高亮符合设备数据。 | □通过 □不通过 |
| M-06 | 蓝牙连接与近场通信 | 搜索、连接、读取、写入或参数配置 BLE 设备 | 连接状态、重试、MTU 分包、响应解析、错误提示可复测。 | □通过 □不通过 |
| M-07 | 云端 MQTT 通信 | 在远程在线场景下刷新数据、下发指令 | MQTT 在线状态、数据上报、指令下发、离线提示符合预期。 | □通过 □不通过 |
| M-08 | OTA 升级 | 下载固件、执行升级、查看进度和结果 | 版本信息、进度、成功/失败状态、失败重试和升级日志完整。 | □通过 □不通过 |
| M-09 | 告警与消息 | 查看告警列表、详情、通知或消息入口 | 告警字段、处理状态、消息展示和跳转正常。 | □通过 □不通过 |
| M-10 | 内容与用户中心 | 查看 FAQ/政策页面、个人信息、修改密码 | 内容接口可访问，用户中心操作正常，未登录拦截合理。 | □通过 □不通过 |
| M-11 | 多端兼容性 | 按约定机型/系统版本执行冒烟测试 | Android、iOS、微信小程序/H5 的关键路径无阻断问题。 | □通过 □不通过 |

C. 后端 API 与业务服务验收

| 编号 | 验收项 | 验收方式 | 通过标准 | 结果/问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 认证与会话 | 调用登录、刷新、退出、App 认证接口 | JWT/会话、错误码、账号禁用、过期处理符合设计。 | □通过 □不通过 |
| B-02 | 租户与数据权限 | 跨厂家/经销商/终端用户访问同一资源 | 越权访问被拒绝，授权范围内查询和操作正常。 | □通过 □不通过 |
| B-03 | 经销商/用户 API | 调用经销商、终端用户、组织权限相关接口 | 新增、查询、更新、禁用、权限配置返回结构稳定。 | □通过 □不通过 |
| B-04 | 电池业务 API | 调用型号、标签、设备、转移、激活、维保接口 | 业务状态流转、参数校验、错误提示与数据库结果一致。 | □通过 □不通过 |
| B-05 | 遥测当前值与历史值 | 上报设备数据并查询当前/历史接口 | 当前值更新及时，历史查询按时间范围、设备维度返回正确。 | □通过 □不通过 |
| B-06 | 告警与通知 | 触发告警并查询记录/通知历史 | 告警规则、级别、去重、处理状态和通知记录正确。 | □通过 □不通过 |
| B-07 | 下行指令与离线指令 | 下发重启、清告警、休眠、参数设置等指令 | 在线设备即时执行，离线指令可排队、撤销或在上线后执行。 | □通过 □不通过 |
| B-08 | OTA 接口 | 调用 Web OTA、App OTA、4G BMS 直连检查接口 | 包选择、版本匹配、租户识别、升级任务和设备响应正确。 | □通过 □不通过 |
| B-09 | 文件与附件 | 上传维保图片、固件包、导入模板 | 大小、类型、存储路径、访问权限和错误提示符合要求。 | □通过 □不通过 |
| B-10 | 错误处理与日志 | 构造非法参数、无权限、设备离线等异常 | 接口返回码、错误信息、服务日志和审计记录可定位问题。 | □通过 □不通过 |

D. 文档与交付物验收

| 编号 | 验收项 | 验收方式 | 通过标准 | 结果/问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 代码与版本 | 核对 backend、frontend、fjbms-uniapp 仓库/分支/标签 | 交付版本可追溯，构建产物与源码版本对应。 | □通过 □不通过 |
| C-02 | 接口文档 | 核对 Swagger、App API、设备协议、OTA API 文档 | 接口路径、参数、响应、错误码和鉴权说明完整。 | □通过 □不通过 |
| C-03 | 部署文档 | 检查部署说明、配置项、依赖服务、启动/回滚步骤 | 客户运维可据文档完成部署、重启、排错与回滚。 | □通过 □不通过 |
| C-04 | 数据库与脚本 | 核对 schema、迁移、初始化数据、测试账号脚本 | 脚本用途明确，可重复执行策略和风险说明清楚。 | □通过 □不通过 |

问题记录与关闭标准

验收过程中发现的问题建议统一编号登记。严重问题影响核心业务闭环或数据安全，应阻断通过；主要问题可按双方确认的整改期限进入有条件通过；一般问题可纳入后续优化计划。

| 问题编号 | 问题描述 | 级别 | 责任方 | 整改方案 | 计划完成 | 关闭结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISS-01 |  | □严重 □主要 □一般 |  |  |  | □关闭 □延期 |
| ISS-02 |  | □严重 □主要 □一般 |  |  |  | □关闭 □延期 |
| ISS-03 |  | □严重 □主要 □一般 |  |  |  | □关闭 □延期 |
| ISS-04 |  | □严重 □主要 □一般 |  |  |  | □关闭 □延期 |
| ISS-05 |  | □严重 □主要 □一般 |  |  |  | □关闭 □延期 |
| ISS-06 |  | □严重 □主要 □一般 |  |  |  | □关闭 □延期 |
| ISS-07 |  | □严重 □主要 □一般 |  |  |  | □关闭 □延期 |
| ISS-08 |  | □严重 □主要 □一般 |  |  |  | □关闭 □延期 |

验收结论

| 总体结论 | □ 通过 □ 有条件通过 □ 不通过 | 验收日期 | ____ 年 __ 月 __ 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遗留问题数量 | 严重：__ 主要：__ 一般：__ | 整改截止 | ____ 年 __ 月 __ 日 |
| 客户确认 | □ 功能满足 □ 文档齐全 □ 培训完成 | 交付方确认 | □ 环境交付 □ 资料移交 □ 支持安排 |

签署确认

双方确认：本验收清单中列明的验收项、验收结论、遗留问题及整改安排，构成本次项目交付验收的主要依据。未在本清单中列明的新需求或变更事项，应通过补充需求、变更单或后续服务协议另行确认。

| 客户单位 |  | 交付单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户代表 |  | 交付代表 |  |
| 职务/角色 |  | 职务/角色 |  |
| 签字/盖章 |  | 签字/盖章 |  |
| 签署日期 | ____年__月__日 | 签署日期 | ____年__月__日 |
| 备注 |  | 备注 |  |